- Приложение №1 к Документации на Монтаж ОПС

- ДОГОВОР ПОДРЯДА №     /КС-2023

г. Иркутск                                                                                                          «       »  ___________ 2023

Общество с Ограниченной Ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Герасименко Олега Николаевича, действующего на основании доверенности № 187 от 05.04.2021 г. с одной стороны,  и _____________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на  основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в установленный договором на монтаж срок работы по монтажу и пуско-наладке пожарно-охранной сигнализации в административно-производственном 4-этажном здании Черемховского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт», расположенном по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово,                                 ул. Ф. Патаки, 4А (инв. №ИЭС000363877) в объеме, определенном договором и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью, в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей и с соблюдением действующих норм и правил, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Поставка материалов и оборудования осуществляется Подрядчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Цена работ, выполняемых по настоящему договору, определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет _____________________ (___________________) рублей, в том числе НДС (20%) ______________________.

2.3. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, может быть изменена в следующих случаях:

2.3.1. при внесении изменений в объем и содержание работ, но не более чем на 30%;

2.3.2. при изменении сроков выполнения работ;

2.3.3. при остановке работ по предложению Заказчика или в случаях, предусмотренных настоящим договором.

2.3. Изменение стоимости работ согласовывается сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Права и обязанности Подрядчика

3.1.1. Подрядчик обязуется:

-  Предоставить действующую лицензию МЧС России на осуществление следующих видов деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

- Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с Рабочей документацией (приложения №1 и №2) и Локальными сметными расчетами №1 и 2 (приложения №4 и 5), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора;

- Выполнить пусконаладочные работы согласно Программе производства пусконаладочных работ (приложение №1), а также индивидуальные и иные испытания, предусмотренные действующими нормами и правилами;

-  Обеспечить выполнение работ качественными материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием. Пожарно-техническая продукция, подлежащая обязательному подтверждению её соответствию положениям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, должна иметь сертификат соответствия или декларацию соответствия;

- Провести входной контроль технических средств и материалов на предмет их соответствия моделям и количеству, наличия видимых дефектов и повреждений, комплектности, наличия копий сертификатов или деклараций о соответствии, проверить дату изготовления.  Результаты входного контроля оформить соответствующим актом;

- Принимать для монтажа пожарно-техническую продукцию, срок службы (эксплуатации) которой с даты производства заканчивается не ранее чем через один год;

- Поставить оборудование аварийного запаса в соответствии со спецификацией поставки (приложение №6);

- Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в Рабочей документации;

-  Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, независящим от Подрядчика, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ;

- Передать Заказчику результаты выполненных работ (акт об окончании монтажных работ, акт об окончании пуско-наладочных работ, акт измерения сопротивления изоляции электропроводки, исполнительную документацию, отражающую фактическое выполнение работ, а также всю необходимую исполнительную документацию, в том числе сертификаты и декларации соответствия, гарантийные талоны, паспорта, руководства и инструкции по эксплуатации, а также иные документы на русском языке со всеми предусмотренными отметками изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, принять участие в приёмочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию, с подписанием акта ввода;

- Оформить акт приемки технических средств охранной и пожарной сигнализации в эксплуатацию с участием организации, осуществляющей услуги охраны и обслуживания - Черемховским ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»;

- Провести с персоналом Черемховского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» и обслуживающей организацией обучение о принципах работы технических средств и порядке действий при их срабатывании;

- Разработать и передать инструкции о порядке действия персонала Черемховского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» при получении сигнала тревоги, а также при получении сигнала о пожаре;

- Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в сроки, установленные сторонами в актах приемки соответствующих работ;

-  Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- Во время пребывания персонала Подрядчика на территории объектов Заказчика Подрядчик обязан обеспечить недопустимость нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также проноса, нахождения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

- Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.

- Подрядчик обязан уведомить Заказчика обо всех собственниках Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Подрядчика в течение 5 (Пяти) дней с момента таких изменений (Приложение №7).

- Подписать соглашение о соблюдении антикоррупционных условий (Приложение №8).

- Подрядчик обязан выполнить доставку строительного мусора на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) и осуществить плату за негативное воздействие на окружающую среду с предоставлением акта приема – передачи отходов.

- Подрядчик обязуется письменно оповещать Заказчика о всех происшествиях, которые могли бы повлечь и/или уже повлекли ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел  перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Подрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ (далее – Происшествия) в рамках настоящего Договора.

-Подрядчик обязуется проводить расследования всех Происшествий, произошедших во время выполнения работ в рамках настоящего Договора и сообщать Заказчику о ходе расследования Происшествия и его результатах в сроки, установленные Заказчиком.

- В случае не проведения расследования Происшествия и/или сокрытия от Заказчика информации о Происшествии, произошедшем во время выполнения работ в рамках настоящего Договора, Подрядчик будет привлечен к ответственности согласно Перечня требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение (Приложение №9).

- Подрядчик обязуется соблюдать соглашение «Об обязательствах обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудниками организаций-контрагентов» (Приложение №10).

- Подписать соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности (Приложение №12).

- Предоставляет Заказчику не реже 1 раза в месяц или до момента прекращения работ отчетность по охране труда по унифицированной форме (Приложение № 14). За несоблюдение условия о предоставлении указанной в настоящем пункте отчетности Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Разделом I («Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение»)» Приложения №9 к Договору

3.1.2. Подрядчик вправе:

-  Проверить обоснованность предъявленных Заказчиком претензий, в том числе путем проверки работоспособности оборудования непосредственно в месте установки.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязуется:

-  Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения;

-  Заявить подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках;

-  Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора;

- Произвести приемку оборудования аварийного запаса по количеству и качеству. В случае выявленных несоответствий ассортимента, количества, комплектности, качества или иных недостатках известить письменно в 3 (трех) дневный срок после получения оборудования.

-  Оплатить все выполненные работы в порядке и на условиях настоящего договора.

3.2.2. Заказчик вправе:

-  Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.  СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору.

4.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

4.3. Сроки выполнения работ или отдельных этапов работ могут быть изменены по соглашению сторон.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

5.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать действующим требованиям, нормам и правилам.

5.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока, составляющего 2 (два) года с даты подписания сторонами акта КС-2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.3.  Подрядчик несет гарантийные обязательства по смонтированному в соответствии с настоящим Договором оборудованию в пределах гарантийного срока, составляющего 2 (два) года.

5.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.5. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в   течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика об этом письменно (телеграфом, телетайпом). Подрядчик незамедлительно письменно (телеграфом, телетайпом) извещает Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании возникших претензий и обеспечивает его прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения Заказчика. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт по качеству, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком.

5.6. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки работы по устранению дефектов, Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все понесенные затраты.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

6.1. Заказчик приступает к приемке работ, выполненных по договору (работ, составляющих отдельный этап) в течение пяти дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (результата отдельного этапа работ).

6.2. Сдача результата работ (результата отдельного этапа работ) Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (КС-3) и счет-фактурой. От имени Заказчика Акт о приемке выполненных работ и справка подписываются главным инженером ООО «Иркутскэнергосбыт», либо лицом, его замещающим. Акты о приемке выполненных работ и Справки подписываются сторонами ежемесячно, по фактически выполненным объемам работ. Обязательным условием приемки Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) является приложение к актам всех документов, подтверждающих соответствие материалов, оборудования и проч. ГОСТам, требованиям технических регламентов, СанПинам (сертификаты соответствия и т.п.). При отсутствии указанной документации Акты выполненных работ будут считаться не принятыми и не подлежат оплате Заказчиком до момента предоставления всей документации.

6.3. В случае, если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки в выполненных работах, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.4. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при   обычном способе ее приемки (явные недостатки).

6.7. С момента подписания сторонами Акта о приемке результата выполненных работ работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком.

6.8. Поставку оборудования аварийного запаса Подрядчик осуществляет до объекта Заказчика по адресу:  Иркутская обл.,  г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 4А.

6.9. Вместе с оборудованием аварийного запаса Подрядчик предоставляет следующие сопроводительные документы:

- Счет-фактуру-1 экз.;

- Товарную накладную ТОРГ-12 -2 экз. (по одному для каждой из сторон).

  - Датой поставки оборудования аварийного запаса является дата товарной накладной ТОРГ-12. С даты поставки право собственности на оборудование переходит Заказчику.

  - Приемка Оборудования аварийного запаса по количеству и на отсутствие явных недостатков – в течение двух рабочих дней после фактической передачи Оборудования. Приемка Оборудования подтверждается подписанной Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12. Заказчик обязан в разумный срок (не позднее 5 рабочих дней) передать Подрядчику его экземпляр товарной накладной ТОРГ-12.

  - Действия по приемке Оборудования аварийного запаса должны выполняться полномочными представителями Заказчика, действующими на основании надлежащим образом оформленных Доверенностей на получение и приемку Оборудования. Оригинал доверенности должен быть представлен Подрядчику, в противном случае Стороны признают, что полномочия лица, принимающего Оборудование, следуют из обстановки (статья 182 ГК РФ, часть 1).

  - В случае выявления во время приемки Оборудования аварийного запаса явных недостатков (расхождение состава Оборудования с данными упаковочного листа, нарушение или повреждение упаковки, явное повреждение Оборудования), Заказчик обязан в разумный срок (не позднее 5 рабочих дней) направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания товарной накладной ТОРГ-12. Подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан направить своего представителя для составления двустороннего Акта о наличии недостатков. Задержка передачи Подрядчику его экземпляра товарной накладной ТОРГ-12 в этом случае исчисляется от даты замены некачественного Оборудования.

7.  ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

7.1. Оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (субъектам малого и среднего предпринимательства – в течение 7 (семи) рабочих дней) с момента представления счет-фактуры в соответствии с подписанными актом выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

7.2. Оплата оборудования аварийного запаса, поставляемого Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней (субъектам малого и среднего предпринимательства – в течение 7 (семи) рабочих дней) с момента представления счет-фактуры в соответствии с подписанной товарной накладной ТОРГ-12 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.3. Обязанность Заказчика по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика по каждому платежу соответственно.

7.4. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты выполненных работ проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

8.2. За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. При превышении конечного срока выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить неустойку   в размере 20% от общей стоимости работ по настоящему договору.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренным настоящим договором, в том числе, нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), устранения недостатков в работе в течение гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной пунктом 8.2, 8.5 настоящего договора.

8.5. За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах и оборудовании против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости дефектных работ и оборудования за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).

8.6. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент начисления, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной суммы.

8.7. Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

8.8. За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все выполненные на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.

8.9. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена стороной в течение 20 дней с момента предъявления.

8.10. Возмещение убытков и неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8.11. В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.

8.12. За несоблюдение положений Требований (Приложение №9 – Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение), Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Приложением 8 к Договору.

- 8.13. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет штрафов и/или убытков, предусмотренных Приложениями 9 и 10 к Договору из любых сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком Работы, или (по усмотрению Заказчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

- 8.14. Оплата или удержание штрафа не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору, а также от обязанности компенсировать все понесенные Заказчиком убытки в полном объеме (сверх штрафов, предусмотренных Договором).

- 8.15. Любые убытки Подрядчика, возникшие в связи с заключением, исполнением и / или прекращением Договора, возмещаются Заказчиком (с учетом вышеуказанного ограничения) только в части реального ущерба и только в той его сумме, которая образована фактически произведенными и документально подтвержденными расходами Подрядчика, объективно необходимыми для восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или поврежденного имущества в пределах его фактической стоимости на момент утраты / повреждения.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля Сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.

К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.

При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (Сертификат) из Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного государственного органа.

Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства.

После получения данного сообщения Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка и стоимости его исполнения, которые с момента его подписания становятся неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.

Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев подряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения Договора. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, в таком случае Стороны проведут взаимные расчеты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения обязательств в данном случае не начисляются.

9.2. На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.

10.  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Односторонний отказ от исполнения обязательств.

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон;

- в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.

- в случае аннулирования разрешительных документов Подрядчика на выполнение работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

10.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть предусмотренной договором цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

10.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами, при исполнении Договора.

Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

11.1. Споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области (по месту нахождения ответчика/истца), с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с момента предъявления.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора о ненадлежащем  качестве выполненных работ и невозможности урегулирования этого спора по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

11.2.1. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

11.2.2. В случае принятия решения о проведении экспертизы качества выполненных работ   любой из Сторон, заинтересованная сторона уведомляет об этом другую сторону в трехдневный срок с момента обращения в экспертную организацию.

11.2.3. После получения экспертного заключения заинтересованная сторона в пятидневный срок уведомляет другую сторону о результатах экспертизы с приложением копий экспертного заключения и платежного поручения об оплате данной экспертизы.

11.2.4. В случае если заинтересованной стороной является Заказчик, а экспертизой установлено ненадлежащее качество выполненных работ, Подрядчик обязан в 10-дневный срок с момента получения копий экспертного заключения и платежного поручения об оплате экспертизы возместить Заказчику расходы, понесенные при оплате экспертизы.

11.2.5. В случае проведения экспертизы по соглашению сторон, данная экспертиза оплачивается обеими Сторонами в равных долях. При этом если экспертизой установлено ненадлежащее качество выполненных работ, подрядчик обязан в 10-дневный срок с момента вынесения экспертного заключения возместить Заказчику его долю расходов, понесенных при оплате экспертизы.

- 12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с предварительного письменного согласия другой стороны.

12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую равную юридическую силу.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.4. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, соответствующая Сторона обязана незамедлительно в письменной форме известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты.

12.5. 	В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую сторону.

12.6. Уступка требования по обязательствам ООО «Иркутскэнергосбыт», возникшего из данного договора, в том числе в части обязательств по оплате, подлежащих исполнению по окончанию срока действия договора, возможна только с предварительного письменного согласия ООО «Иркутскэнергосбыт».

12.8. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.9. Все Приложения являются неотъемлемой частью договора

Приложение № 1 – Рабочая документация 1222-01-ПС Система автоматической пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматическая установка пожаротушения (АУТП);

Приложение № 2 – Рабочая документация 1222.01-ОС Охранная сигнализация;

Приложение № 3– Протокол согласования договорной цены;

Приложения № 4 – Локальный сметный расчет (смета) №1;

Приложения № 5 - Локальный сметный расчет (смета) №2;

Приложения № 6– Спецификация поставки оборудования аварийного запаса;

Приложения № 7 – Сведения о собственниках;

Приложения № 8 – Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий;

Приложение №9 - Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение;

Приложение №10 – Соглашение об обязательствах обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудниками организаций-контрагентов;

Приложение №11 - Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;

Приложение №12 - Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности;

Приложение №13 – Унифицированная форма сбора отчетности по охране труда Подрядчиком

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик: ООО «Иркутскэнергосбыт» ИНН 3808166404 КПП 997650001 Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257 офис 802 р/с 40702810290040001681 Иркутский филиал Банка СОЮЗ (АО) г. Иркутск к/с 30101810300000000728 БИК 042520728 Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт» _____________О.Н. Герасименко М.П.; Подрядчик: Юридический адрес: Почтовый адрес: Директор __________________ М.П.; Подрядчик: ООО «Эсприт» ОГРН 1123850042161 ИНН/КПП 3849025681/384901001 ОКПО 27259625 Юридический адрес 664009, г. Иркутск, проезд Космический, д. 3. Фактический адрес 664009, г. Иркутск, проезд Космический, д. 3. Телефон 8 (3952) 705-916, 204-810, 96-7777. e-mail office@zeongroup.ru р/с 40702810813010000731 в ФОАО «Дальневосточный банк» «Иркутский» г. Иркутск, к/с 30101810200000000776 БИК 042520776. |  |
| --- | --- |